## Slide 1: Проект: «Автоматизация сварочного производства путем внедрения роботов» на предприятии ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект»
Автор проекта:
Начальник цеха сварки Иванов Юрий Вячеславович
Научный руководитель Татьяна Сергеевна Зимнякова

## Slide 2
Завод Zota был основан в 1992 году как производственное структурное подразделение фирмы «Красноярскэнергокомплект».
Основное направление деятельности – разработка, производство и сервисное обслуживание отопительного оборудования, выпускаемого под торговой маркой Zota.
Торговая марка Zota зарекомендовала себя не только на Российском рынке отопительной техники, но и в странах СНГ с лучшей стороны, во многом благодаря высокому качеству оборудования, разумной ценовой политике, развитию сети сервисного обслуживания по регионам России, а также высокими эксплуатационными характеристиками отопительных приборов, которые отличаются повышенной степенью безопасности использования. В данный момент компания Zota сотрудничает с такими крупными иностранными фирмами как Valtec и Leroy Merlin.
Под торговой маркой Zota выпускается широкая линейка продукции, включающая:
- семь линеек электрокотлов;
- девять линеек твердотопливных котлов;
- две линейки полуавтоматических котлов;
семь линеек автоматических котлов;
модульные котельные на базе серии автоматических котлов Robot;
- проточные водонагреватели линейки электросауны Viza;
- ТЭНы.

## Slide 3: Стратегические цели ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект» :
Получение максимальной прибыли;
Повышение конкурентоспособности продукции;
Расширение рынка сбыта;
Увеличение объема продаж;
Расширение линейки производимой продукции;
Улучшение имиджа, повышение известности предприятия и его продукции.

## Slide 4
Для сварки твердотопливных котлов отопления в компании ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект» широко применяется сварочный полуавтомат инверторного типа «Пионер-5000».
Сварка корпуса котла разделена на 5 технологических операций:
Сборка внутреннего контура корпуса котла;
Сварка внутреннего контура корпуса котла;
Сборка наружного контура корпуса котла;
Сварка наружного контура корпуса котла;
Опрессовка корпуса котла.

## Slide 5
В настоящее время наиболее явными проблемами производства в сварочном цехе являются:
Дефицит квалифицированных сварщиков на рынке труда города Красноярска (производительность труда сварщиков в диапазоне от 70% до 150%);
Снижение производительности труда рабочего в течении рабочей смены, связанное с усталостью от мускульной работы при кантовании изделий;
Высокий процент брака достигающий до 12%, что требует дополнительную трудоемкость на ремонт дефектов, выявившихся в процессе изготовления.
Предлагаемый проект «Автоматизации производства путем внедрения сварочных роботов» устраняет все вышеперечисленные проблемы в сварочном цехе, и в то же время соответствует стратегическим целям развития предприятия в области модернизации производства.

## Slide 6: Цели проекта :
Сокращение трудоемкости процесса сварки на 20%;
Обеспечение стабильности выпуска продукции высокого качества и снижение процента брака до 3%;
Снижение себестоимости продукции;
Минимизация влияния человеческого фактора на процесс сварки;
Увеличить производство корпусов котлов сварочным цехом до наступления пиковых продаж, в срок до 01.09.2021 года.

## Slide 7: План по приобретению и внедрения сварочного робота
Бюджет проекта 10 млн. рублей

## Slide 8: Риски и возможные последствия, связанные с реализацией проекта и мероприятия по их устранению:
Риск | Возможные последствия | Мероприятия
Повышение курса евро | Увеличение стоимости и сроков поставки оборудования связанной с повышением курса иностранной валюты | - изменение валютного платежа, валютные оговорки; - поиск товара-заменителя.
Отток кадров, обученных для работы на данном виде оборудования | Остановка работы оборудования | - написание подробного технологического процесса операции настройки оборудования; - сохранение резервной копии программы для сварки на роботизированном комплексе; - повысить уровень зарплаты до среднестатистической конкретной специальности по рынку.
Изменение конструкции корпуса котла для устранения недоступных для сварки мест на роботизированном сварочном комплексе | Увеличение времени отработки технологии и написания сварочной программы, связанный с конструктивными особенностями сварки на роботизированном комплексе. | - согласование и корректировка КД с поставщиком и настройщиком оборудования на стадии поставки оборудования; - изменение КД без ожидания конструкторского извещения с отметкой в журнале оперативных решений.

## Slide 9: Эффективность проекта:
Уменьшение издержек производства;
Минимальная вероятность образования дефектов в сварных швах;
Снижение энергозатратности на 40%;
Снижение себестоимости на 4%;
Снижение % брака;
Уменьшение трудоемкости на 25%;
Привлечение рабочих более низкой квалификации;
Стабильно высокое качество выпускаемой продукции;
Повышение безопасности работ.

## Slide 10: Срок окупаемости проекта:
13 месяцев