## Slide 1: Разработка проекта производство медицинского пластиката
Мелехов Никита Андреевич

## Slide 2: Идея проекта
«Удовлетворение потребности медицинской отрасли в качественных полимерных материалах»
Импортозамещение
Национальный проект «Здравоохранение»
Возросшая потребность в изделиях медицинского назначения

## Slide 3: Социально-экономическая потребность в реализации проекта
Создание новых рабочих мест
Налоги
Развитие технологического комплекса региона
Внедрение современных технологий производства
Экспортное развитие региона

## Slide 4: Цель и задачи проекта
Задачи
Разработка технологии производства
Поиск производственных площадей
Поиск финансовых и организационных ресурсов
Организация производства
Изучение рынка сбыта
Анализ конкурентов
Разработка бизнес-плана, обоснование экономической составляющей
Выстраивание отношений с потребителями
«Производство медицинского пластиката для изготовления изделий медицинского назначения»

## Slide 5: Сведения об организации
ООО «Пластферпак»
Учредители – физические лица
ОКВЭД 2: 22.2
Место: д.Селищи, Новгородская область, РФ
Штат сотрудников : 46 человек

## Slide 6: Стадии проекта
Определение
идеи проекта
Разработка бизнес-плана проекта
Запуск производства
Организация производства и регистрация бизнеса
Найм работников
Отгрузка продукции
Формирование команды исполнителей

## Slide 7: Анализ конкурентов
 | Наша компания | Биохим пласт | Уралхим пласт | ВХЗ | Henry Schein
Основные ассоциации | Российский производитель | Российские производители |  |  | Иностранный производитель
Восприятие цены | Узкая специализация позволяет сформировать более низкую цену | Производят широкий спектр товаров, что сказывается на цене и на качестве |  |  | Высокая стоимость товара
Восприятие качества | уникальный состав продукта обеспечивает лучшее качество |  |  |  | Хорошее качество

## Slide 8: SWOT анализ
Сильные стороны проекта | Слабые стороны проекта
Разработан уникальный состав Невысокая конкуренция Профессиональная команда Рост спроса | Высокие инвестиционные затраты Повышенные экологические требования к производству Отсутствие квалифицированного персонала на начальном этапе
Возможности проекта | Угрозы проекта
Открытие заводов в соседних регионах – тиражирование производства Заключение долгосрочных договоров с крупными заказчиками Перспектива выхода на зарубежные рынки | Заранее непредвиденные действия конкурентов Изменения глобального рынка

## Slide 9: Ожидаемые результаты
Организовано современное конкурентноспособное технологичное предприятие
Налажено производство востребованного продукта
Созданы новые рабочие места
Достигнуто устойчивое финансовое положение предприятия

## Slide 10: Финансы
 |  |  | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Year 4
Объем продаж | тонны |  | 0 | 0 | 45 | 90 | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1452
Общий доход |  | T-₱ | - | - | 5 760 | 10 485 | 13 290 | 37 422 | 33 075 | 33 075 | 34 729 | 40 449 | 39 348 | 39 348 | 40 528 | 182 711
Общие затраты |  | T-₱ | (10 000) | (5 917) | (10 027) | (12 242) | (16 130) | (47 430) | (30 062) | (30 072) | (31 541) | (38 460) | (34 439) | (34 460) | (35 465) | (155 925)
на сырье |  | T-₱ | - | - | (3 105) | (6 210) | (8 280) | (21 321) | (21 321) | (21 321) | (21 321) | (24 626) | (24 626) | (24 626) | (24 626) | (108 353)
на персонал |  | T-₱ | - | - | (1 000) | (2 000) | (4 000) | (6 000) | (6 000) | (6 000) | (6 000) | (6 300) | (6 300) | (6 300) | (6 300) | (26 460)
основные средства |  | T-₱ | (10 000) | (5 500) | (800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Финансовый поток |  | T-₱ | (10 000) | (5 917) | (4 267) | (1 757) | (2 840) | (10 008) | 3 013 | 3 003 | 3 188 | 1 989 | 4 909 | 4 888 | 5 063 | 26 786
Итого финансовые потребности |  | T-₱ | (10 000) | (16 167) | (20 838) | (23 116) | (26 534) | (37 205) | (35 122) | (32 997) | (30 634) | (29 411) | (25 237) | (20 981) | (16 442) | 8 700
Чистая приведенная стоимость |  | T-₱ | (10 000) | (15 786) | (19 868) | (21 521) | (24 121) | (33 026) | (30 443) | (27 928) | (25 317) | (23 734) | (19 887) | (16 143) | (12 353) | 5 942
EBITDA |  | T-₱ | 0 | 0 | -90 | 40 | -1280 | 3454 | 3454 | 3454 | 5008 | 5872 | 5872 | 5872 | 7052 | 36667

## Slide 11: Основные финансовые показатели
Chart: Required IRR
Risk Average | 2.6
Рис. 1. Окупаемость проекта
Рис. 2. Внутренняя норма доходности
Первоначальные инвестиции …… 20 000 000 рублей
Ежемесячная прибыль ……………2 416 000 рублей
Срок окупаемости……………………48 месяцев
Точка безубыточности ……………….12 месяцев
Внутренняя норма доходности……..51.5%
Примечание: цифры подлежат уточнению

## Slide 12: Риски
Изменение рынка
Изменение курсов валют (влияющее на стоимость зап. частей для оборудования)
Неучтенные факторы при построении логистики
Высокие затраты на обучение кадров
Изменение в законодательстве
Форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия и т.д.)

## Slide 13: Команда проекта
Руководитель проекта
Мелехов Н. А.
Руководитель финансового отдела
Писчикова К.Г.
Научный консультант
Суворов К. А., к.т.н., доцент
Руководитель отдела продаж
Боярун В.З., к.т.н.
Помощник руководителя
Михайлов В.В., к.х.н.

## Slide 14: Спасибо за внимание
Контакты:
Мелехов Никита Андреевич
Телефон: 8 911 992 66 25
E-mail: n.melekhov@mail.ru