## Slide 1
Докладчики: Вишняков Н.Ю
Лупанов А.В
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"САЯНСКХИМПЛАСТ"
Разработка проекта внедрения мембранного узла очистки абгазов от ВХ с производства ПВХ и его последующей рекуперации в товарный продукт на примере АО «Саянскхимпласт»

## Slide 2
Предпосылки проекта
Содержание в выбросах элементов которые можно переработать в товарную продукцию;
Конкуренция на рынке ПВХ;
Политика компании в области:
− снижения затрат;
− снижения экологической нагрузки.

## Slide 3
Основные цели и задачи
Основные ЦЕЛИ проекта
Основные ЗАДАЧИ проекта
Повышение экологической безопасности за счет внедрения узла мембранной очистки абгазов с производства ПВХ.
Снижение себестоимости продукции за счет возврата в производство винилхлорида для дальнейшей его переработки в товарный продукт ПВХ.
Выполнить техническое обоснование внедрения узла мембранной очистки в технологическую схему производства
Выполнить расчет показателей эффективности от реализации проекта

## Slide 4
Номер риска | Наименование | Значение
1 | Политические риски | 6,25
2 | Экономические риски | 25
3 | Юридические риски | 12,5
4 | Технико-производственные риски | 25
5 | Кадровые риски | 37,5
6 | Экологические риски | 6,25
Карта рисков проекта
Вероятность |  |  |  | 
 |  |  | 1 | 
 |  | 5 | 4 | 
 |  | 3 | 2 | 
 |  | 6 |  | 
 | Значимость |  |  | 

## Slide 5
Риски проекта
Политические риски - риски связанные с введением санкций и отказ зарубежных инжиниринговых компаний сотрудничать по данному проекту. А так же текущая ситуация с пандемией, закрытие границ.
Экономические риски - риски связанные с отсутствием финансирования данного проекта.
Юридические риски - риски связанные с некорректным составлением технического задания на разработку проектной документации и контракта с иностранной инжиниринговой компанией, изменения в действующем законодательстве.
Технико-производственные - риски возникновения аварий, пожаров, поломок, рис нарушения функционирования установки в результате ошибок при проектировании и монтаже, строительные риски.
Кадровые риски – отсутствие высоковалифицированного обслуживающего персонала.
Экологические риски – землетрясение, наводнение. Разрушение, либо повреждение строений на стадии строительства или в последующие периоды. Полная остановка строительных, либо наладочных работ.

## Slide 6
СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ВХ В ПРОИЗВОДСТВО ПВХ
Промежуточное хранение ВХ
Конденсация ВХ
ВХ ГАЗ
ПВХ
АБГАЗЫ В АТМОСФЕРУ

## Slide 7
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Узел мембранной очистки
ВХ В ПРОИЗВОДСТВО ПВХ
Промежуточное хранение ВХ
Конденсация ВХ
ОЧИЩЕННЫЙ ВХ В ПРОИЗВОДСТВО ПВХ
АБГАЗЫ
ВХ ГАЗ
ПВХ
АБГАЗЫ В АТМОСФЕРУ

## Slide 8: Основные этапы реализации проекта

## Slide 9
Chart: 
| Оборудование | СМР+ПНР | Проектирование
Статьи капитальных затрат | 40800 | 8160 | 4080
40800
тыс.руб
8160
тыс.руб
4080
тыс.руб

## Slide 10
Ожидаемый эффект от реализации нашего проекта
IRR проекта | % | 32,5%
NPV проекта | тыс. руб | 32 924
PP (от начала проекта) | лет | 5,4
PP (от ввода объекта) |  | 3,9

## Slide 11
Ожидаемый экологический эффект
Внедрение установки мембранной очистки газа, позволить сократить содержание ВХ в абгазах до 1%, что значительно уменьшит негативное влияние на экологию в регионе.

## Slide 12
Докладчики: Вишняков Никита Юрьевич
Лупанов Александр Владимирович
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"САЯНСКХИМПЛАСТ"
Разработка проекта внедрения мембранного узла очистки абгазов от ВХ с производства ПВХ и его последующей рекуперации в товарный продукт на примере АО «Саянскхимпласт»