## Slide 1: «ВНЕДРЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК МЕХАНИЗМ СОКРАЩЕНИЯ ПРОСТОЕВ ООО "САРАТОВОРГСИНТЕЗ"»
Автор работы:
Благов Михаил Михайлович
Руководитель:
заведующий кафедрой менеджмента организации, доктор
экономических наук, профессор
Фоменко Александр Владимирович

## Slide 2
1
ИЗ НИТРИЛАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРОИЗВОДЯТ
Предприятие единственное в России по производству нитрилакриловой кислоты.
Межнациональный проект. Производство построено при участии итальянских инженеров с использованием итальянского оборудования.
Производим продукцию для России и на экспорт. Занимаем 4ое место в Европе по производству НАК.
ООО «Саратоворгсинтез»

## Slide 3: Введение в проект
Описание проблемы:
Предприятие ООО ”Саратоворгсинтез” производит химическую продукцию.
В основном производственном цехе есть узкое место – колонна осушки забивается полимерными соединениями. Каждые полгода цех останавливается на чистку оборудования. Чистка оборудования требует затраты энергоресурсов - воды, пара, азота.
Собственной научно-исследовательской базы нет, не можем решить проблему внутренними силами.
Цель проекта:
Увеличить пробег колонны до 1 года.
Актуальность проблемы:
Сокращение количества остановок
приводит к более рациональному
использованию природных ресурсов.
месяцы
12 мес.
Пробег колонны
Как есть
Цель
6 мес.

## Slide 4: Факторы, влияющие на пробег колонного оборудования
Пробег колонного оборудования
Технология
Оборудование
Исправность технол-го оборудования
Внешние факторы
Температура окружающего воздуха
Персонал
Ответственность
Выдерживание норм
техн. режима
Характеристики поступающего сырья
Исправность
приборов КИП
Нагрузка
Подача ингибитора
Ведение процесса

## Slide 5: Предложение по решению проблемы
Необходимое оборудование:
Расходная емкость
Насос
Трубопроводы

## Slide 6: Мероприятия для реализации проекта
Задействовать проектно-конструкторский отдел
Задействовать ремонтное производство
Вскрытие и осмотр колонн при остановочном ремонте

## Slide 7: Риски проекта
6
Риск | Меры управления
Ингибитор не эффективен. | Сопровождение проекта на всем периоде реализации поставщиком.
Негативное воздействие реагента на оборудование или качество продукции. | Контроль за работой оборудования. Контроль изменения качества продукции.
Невыполнение работ в срок, срыв поставок оборудования или реагента. | Планирование проекта, определение и контроль сроков поставок. Определение необходимого запаса ингибитора на складе.

## Slide 8: Итоги проекта
7
В результате проекта количество остановов сократиться в 2 раза,
что приведет к экономии энергоресурсов и реагентов при подготовке оборудования. Затраты на закупку ингибитора составляют 30 млн рублей в год.
Проект окупится за счет выпуска дополнительного количества продукции в размере 73 млн рублей Подведение итогов проекта 2022 год

## Slide 9: Выпускная АТТЕСТАЦИОННАЯ работа на тему «ВНЕДРЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК МЕХАНИЗМ СОКРАЩЕНИЯ ПРОСТОЕВ ООО "САРАТОВОРГСИНТЕЗ"»
Автор работы:
Благов Михаил Михайлович
Руководитель:
заведующий кафедрой менеджмента организации, доктор
экономических наук, профессор
Фоменко Александр Владимирович